# Proposition Budgétaire — Refonte du média web La Guardia

Document basé sur le cahier des charges fourni par le client. fileciteturn0file0

# 1. Vision générale du projet

L’objectif est de moderniser le média web La Guardia avec une architecture plus professionnelle, évolutive et optimisée SEO, en s’inspirant des standards des grands médias numériques modernes ainsi que de certaines approches utilisées sur le projet LaRonde.press :

- architecture éditoriale modulaire

- meilleure hiérarchisation des contenus

- système de publication moderne

- optimisation SEO avancée

- meilleure expérience mobile

- préparation à l’évolution future du média

Deux propositions sont détaillées ci-dessous :

- Offre ESSENTIELLE — 2100 $

- Offre PREMIUM — 3200 $

La différence principale entre les deux offres concerne :

- la profondeur fonctionnelle

- les outils éditoriaux avancés

- les pages supplémentaires

- les fonctionnalités de découverte de contenu

- les optimisations SEO et performances

- les outils de monétisation et analytics

# 2. Offre ESSENTIELLE — 2100 $

## 2.1 Objectif

Version professionnelle légère permettant au média de disposer :

- d’un site moderne

- d’un CMS fonctionnel

- d’un système de publication complet

- d’un bon référencement SEO

- d’une base évolutive

Cette version se concentre sur les fonctionnalités indispensables.

# 2.2 Fonctionnalités incluses

## A. Fondations techniques — 350 $

| Fonctionnalité | Explication simple | Détail technique |
| --- | --- | --- |
| Initialisation projet Next.js + CMS | Mise en place de toute la base technique du site afin qu’il soit moderne, rapide et évolutif | Architecture frontend/backend moderne |
| Configuration MongoDB | Création de la base de données qui stockera les articles, utilisateurs, catégories et contenus du site | Base de données + collections principales |
| Authentification administrateur | Mise en place d’un espace sécurisé permettant aux administrateurs de se connecter au site | Connexion sécurisée admin |
| Configuration serveur & déploiement | Installation du site sur le serveur avec le nom de domaine et le certificat sécurisé HTTPS | VPS, domaine, SSL, environnement |
| Structure SEO de base | Préparation du site pour qu’il soit mieux référencé sur Google | sitemap, robots.txt, metadata |

### Total section : 350 $

## B. Frontend public — 700 $

| Fonctionnalité | Explication simple | Détail technique |
| --- | --- | --- |
| Page d’accueil éditoriale | Création d’une page d’accueil moderne mettant en avant les principales actualités et rubriques | Hero principal + sections articles |
| Page article | Création d’une page de lecture confortable et professionnelle pour les articles | Lecture optimisée, image hero, temps de lecture |
| Pages catégories | Création de pages regroupant les articles par thème ou rubrique | Rubriques paginées |
| Pages auteurs | Création de profils auteurs avec biographie et liste des articles publiés | Bio + articles associés |
| Barre de navigation responsive | Mise en place du menu principal adapté ordinateur, tablette et mobile | Header + menu mobile |
| Footer éditorial | Création du pied de page avec liens utiles et inscription newsletter | Newsletter + liens principaux |
| Responsive mobile/tablette | Adaptation complète du site aux smartphones et tablettes | Optimisation tous écrans |

### Total section : 700 $

## C. CMS & publication — 600 $

| Fonctionnalité | Explication simple | Détail technique |
| --- | --- | --- |
| Éditeur WYSIWYG | Outil permettant aux rédacteurs d’écrire des articles facilement sans connaissance technique | Création et édition d’articles |
| Gestion des médias | Système permettant d’ajouter des images et médias dans les articles | Upload images + compression |
| Workflow éditorial | Gestion des étapes de publication des articles avant mise en ligne | Brouillon → publié |
| Gestion catégories & tags | Organisation des contenus pour faciliter la navigation des lecteurs | Organisation éditoriale |
| Gestion auteurs | Création et gestion des comptes des journalistes et rédacteurs | Comptes rédacteurs |
| Prévisualisation article | Possibilité de voir un article avant sa publication officielle | Aperçu avant publication |

### Total section : 600 $

## D. SEO & optimisation — 250 $

| Fonctionnalité | Explication simple | Détail technique |
| --- | --- | --- |
| Open Graph & réseaux sociaux | Optimisation de l’affichage des articles lorsqu’ils sont partagés sur les réseaux sociaux | Facebook/X/LinkedIn |
| Optimisation performance | Accélération du chargement du site pour améliorer l’expérience utilisateur | Lazy loading, cache, images |
| URLs SEO-friendly | Création de liens propres et lisibles pour Google et les visiteurs | Slugs propres |
| Recherche simple | Barre de recherche permettant de retrouver rapidement des articles | Recherche articles basique |

### Total section : 250 $

## E. Mise en production & tests — 200 $

| Fonctionnalité | Explication simple | Détail technique |
| --- | --- | --- |
| Tests techniques | Vérification du bon fonctionnement du site sur tous les appareils | Vérification responsive & bugs |
| Déploiement production | Publication officielle du site sur internet | Mise en ligne finale |
| Formation rapide CMS | Formation de l’équipe pour apprendre à publier des contenus | Prise en main équipe |

### Total section : 200 $

# TOTAL OFFRE ESSENTIELLE

| Poste | Total |
| --- | --- |
| Fondations techniques | 350 $ |
| Frontend public | 700 $ |
| CMS & publication | 600 $ |
| SEO & optimisation | 250 $ |
| Mise en production & tests | 200 $ |

# TOTAL GÉNÉRAL : 2100 $

# 3. Offre PREMIUM — 3200 $

## 3.1 Objectif

Version avancée inspirée des plateformes éditoriales modernes comme :

- Le Monde

- Mediapart

- Jeune Afrique

- LaRonde.press (architecture modulaire)

Cette version ajoute une expérience éditoriale beaucoup plus riche et professionnelle.

# 3.2 Fonctionnalités incluses

## A. Fondations techniques avancées — 500 $

| Fonctionnalité | Explication simple | Détail technique |
| --- | --- | --- |
| Architecture Next.js avancée | Mise en place d’une architecture robuste pensée pour évoluer avec le média | Structure scalable & modulaire |
| CMS headless avancé | Configuration d’un système de gestion de contenu professionnel et flexible | Payload CMS configuré sur mesure |
| Auth multi-rôles | Création de différents niveaux d’accès selon les responsabilités des utilisateurs | Admin, éditeur, rédacteur |
| Déploiement VPS + CI/CD | Mise en place d’un système automatisé de mise à jour et de déploiement du site | Pipeline automatique |
| Sécurité avancée | Renforcement de la sécurité du site contre les abus et attaques | Rate limit, protections API |

### Total section : 500 $

## B. Frontend éditorial avancé — 1100 $

| Fonctionnalité | Explication simple | Détail technique |
| --- | --- | --- |
| Homepage modulaire avancée | Hero dynamique + blocs éditoriaux | 250 $ |
| Page article premium | Lecture immersive + progression + suggestions | 220 $ |
| Pages catégories avancées | Mise en avant, pagination, SEO | 120 $ |
| Pages tags | Regroupement thématique | 80 $ |
| Pages auteurs enrichies | Profil complet + réseaux + archives | 100 $ |
| Page archives | Navigation par mois/année | 120 $ |
| Page recherche dédiée | Recherche complète + filtres | 140 $ |
| Navigation responsive premium | Mega menu + mobile optimisé | 70 $ |

### Total section : 1100 $

## C. CMS & workflow avancé — 800 $

| Fonctionnalité | Explication simple | Détail technique |
| --- | --- | --- |
| Éditeur riche avancé | Citations, embeds, médias inline | 220 $ |
| Gestion médias avancée | Compression, organisation, optimisation | 150 $ |
| Workflow éditorial complet | Brouillon, relecture, planification | 150 $ |
| Planification de publication | Publication programmée | 70 $ |
| Gestion multi-auteurs | Permissions & rôles | 70 $ |
| Prévisualisation temps réel | Rendu live avant publication | 70 $ |
| Gestion SEO par article | Meta title, description, OG | 70 $ |

### Total section : 800 $

## D. Monétisation & croissance — 400 $

| Fonctionnalité | Explication simple | Détail technique |
| --- | --- | --- |
| Système freemium | Limitation lecture gratuite | 120 $ |
| Espace membre | Articles sauvegardés + profil | 100 $ |
| Newsletter intégrée | Inscription & gestion emails | 80 $ |
| Analytics éditoriales | Statistiques articles & trafic | 100 $ |

### Total section : 400 $

## E. SEO, performance & expérience — 250 $

| Fonctionnalité | Explication simple | Détail technique |
| --- | --- | --- |
| SEO avancé | JSON-LD, sitemap dynamique | 80 $ |
| Optimisation Core Web Vitals | Performance Google | 70 $ |
| Dark mode | Thème clair/sombre | 50 $ |
| PWA légère | Installation mobile | 50 $ |

### Total section : 250 $

## F. Mise en production & accompagnement — 150 $

| Fonctionnalité | Explication simple | Détail technique |
| --- | --- | --- |
| Tests & QA | Vérification complète | 60 $ |
| Déploiement final | Mise en production | 40 $ |
| Formation équipe | Utilisation CMS & publication | 50 $ |

### Total section : 150 $

# TOTAL OFFRE PREMIUM

| Poste | Total |
| --- | --- |
| Fondations techniques avancées | 500 $ |
| Frontend éditorial avancé | 1100 $ |
| CMS & workflow avancé | 800 $ |
| Monétisation & croissance | 400 $ |
| SEO, performance & expérience | 250 $ |
| Mise en production & accompagnement | 150 $ |

# TOTAL GÉNÉRAL : 3200 $

# 4. Direction design recommandée

## 4.1 Intention visuelle générale

Le design de La Guardia doit donner une impression de média sérieux, moderne et crédible, sans être froid. L’objectif est de créer une plateforme éditoriale qui inspire confiance, facilite la lecture et met fortement en valeur les contenus journalistiques.

Le style recommandé se situe entre :

- la sobriété éditoriale des grands journaux numériques

- une interface moderne et fluide adaptée aux usages mobiles

- une identité visuelle forte permettant à La Guardia d’être reconnaissable

## 4.2 Style graphique proposé

| Élément | Recommandation | Explication simple |
| --- | --- | --- |
| Ambiance générale | Premium, sobre, journalistique | Le site doit paraître sérieux, fiable et professionnel dès la première visite |
| Couleurs principales | Noir profond, blanc, rouge La Guardia, gris doux | Le noir et blanc renforcent le sérieux, le rouge sert à attirer l’attention sur les éléments importants |
| Typographie titres | Police forte, élégante, éditoriale | Les titres doivent avoir du caractère pour donner une identité au média |
| Typographie texte | Police très lisible pour les longs articles | Les lecteurs doivent pouvoir lire longtemps sans fatigue |
| Espacement | Beaucoup d’air entre les blocs | Un site trop serré paraît amateur ; l’espace donne un effet haut de gamme |
| Images | Grandes images éditoriales bien cadrées | Les visuels doivent renforcer l’impact des articles |
| Boutons | Simples, contrastés, élégants | Les actions importantes doivent être visibles sans surcharger l’interface |
| Animations | Légères et discrètes | Les animations doivent rendre le site fluide, pas distraire le lecteur |

## 4.3 Structure visuelle de la page d’accueil

La page d’accueil doit être pensée comme la une d’un journal numérique.

### Organisation recommandée

- Header sobre avec logo, navigation, recherche et bouton d’abonnement

- Bloc Hero avec l’article principal du moment

- Grille d’articles importants à droite ou en dessous

- Sections par rubriques : politique, société, culture, économie, opinion, etc.

- Bloc magazine ou dossier spécial si disponible

- Bloc newsletter

- Footer complet avec liens institutionnels

### Effet recherché

Le visiteur doit comprendre immédiatement :

- quel est le sujet principal du jour

- quelles sont les rubriques importantes

- où chercher un article

- comment s’abonner ou suivre le média

## 4.4 Design de la page article

La page article doit être le cœur de l’expérience. Elle doit offrir une lecture confortable et professionnelle.

| Élément | Explication simple |
| --- | --- |
| Titre large et fort | Donne de l’impact à l’article |
| Sous-titre clair | Résume rapidement le sujet |
| Image principale | Renforce l’émotion et la crédibilité |
| Informations auteur/date | Permet d’identifier la source et la fraîcheur du contenu |
| Temps de lecture | Prépare le lecteur à la longueur de l’article |
| Barre de progression | Montre au lecteur où il se trouve dans l’article |
| Corps de texte aéré | Améliore fortement le confort de lecture |
| Articles similaires | Encourage le lecteur à continuer sa visite |
| Boutons de partage | Facilite la diffusion sur les réseaux sociaux |

## 4.5 Différence design entre les deux offres

| Élément design | Offre 2100 $ | Offre 3200 $ |
| --- | --- | --- |
| Direction artistique | Simple et professionnelle | Plus premium, plus travaillée |
| Homepage | Structure classique | Homepage modulaire inspirée des grands médias |
| Page article | Lecture propre et responsive | Lecture immersive avec détails éditoriaux avancés |
| Navigation | Menu simple | Navigation enrichie avec meilleure hiérarchie |
| Recherche | Barre simple | Page recherche dédiée avec filtres |
| Archives | Non inclus | Page archives avec navigation par période |
| Animations | Très légères | Transitions plus soignées |
| Expérience mobile | Adaptée | Optimisée et plus fluide |
| Identité visuelle | Basique | Plus distinctive et mémorable |

## 4.6 Recommandation finale de design

Pour La Guardia, la meilleure direction serait un design :

- éditorial

- premium

- très lisible

- sobre mais reconnaissable

- optimisé mobile

- avec une forte hiérarchie visuelle

Le site ne doit pas ressembler à un simple blog. Il doit donner l’impression d’un vrai média professionnel avec une ligne éditoriale forte.

# 5. Différences principales entre les deux offres

| Fonctionnalité | Offre 2100 $ | Offre 3200 $ |
| --- | --- | --- |
| Homepage modulaire avancée | ❌ | ✅ |
| Page archives | ❌ | ✅ |
| Recherche avancée | ❌ | ✅ |
| Workflow complet | Basique | Avancé |
| Gestion multi-rôles | Limitée | Complète |
| Analytics éditoriales | ❌ | ✅ |
| Système freemium | ❌ | ✅ |
| Espace membre | ❌ | ✅ |
| PWA | ❌ | ✅ |
| Dark mode | ❌ | ✅ |
| SEO avancé | Basique | Avancé |
| Expérience éditoriale premium | Limitée | Complète |

# 5. Modalités de paiement proposées

| Étape | Pourcentage |
| --- | --- |
| Signature du contrat | 40 % |
| Livraison frontend public | 30 % |
| Livraison finale & production | 30 % |

# 6. Garantie & maintenance

- Garantie corrective de 30 jours après livraison

- Maintenance évolutive disponible sur devis

- Possibilité d’ajout futur :

  - podcasts

  - vidéos

  - magazine PDF

  - application mobile

  - système publicitaire

  - analytics avancées

  - IA éditoriale

# 7. Conclusion

Les deux offres permettent de lancer un média numérique professionnel moderne.

- L’offre 2100 $ convient à un lancement rapide et maîtrisé.

- L’offre 3200 $ vise une plateforme éditoriale beaucoup plus ambitieuse, évolutive et proche des standards des grands médias numériques.