CAHIER DES CHARGES

Projet de Média Web

Application web type journal numérique

| Commanditaire | [Nom du client] |
| --- | --- |
| Prestataire | [Votre nom / société] |
| Version | v1.0 — 3 avril 2026 |

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Contexte et vision

Ce document définit les spécifications techniques et fonctionnelles pour la conception et le développement d'une application web de média numérique. L'objectif est de créer une plateforme éditoriale complète, comparable aux grands titres de presse en ligne (Le Monde, NYT), offrant une expérience de lecture moderne et des outils de publication performants.

Le projet est développé en solo, sans contrainte de deadline fixe, ce qui permet d'adopter une approche progressive et qualitative, phase par phase.

## 1.2 Objectifs principaux

- Proposer une expérience de lecture fluide, rapide et responsive sur tous les appareils.

- Offrir un backoffice de publication complet avec workflow éditorial (brouillon → relecture → publication).

- Intégrer des mécanismes de monétisation (abonnement payant, modèle freemium).

- Garantir d'excellentes performances SEO pour maximiser la visibilité organique.

- Permettre une évolution progressive sans refonte majeure de l'architecture.

## 1.3 Périmètre

| Dans le périmètre | Hors périmètre (V1) |
| --- | --- |
| Application web responsive | Application mobile native (iOS/Android) |
| CMS headless intégré | Intégration réseaux sociaux avancée |
| Système d'abonnement Stripe | Application de podcast / vidéo live |
| Newsletter email | IA de recommandation d'articles |
| Commentaires lecteurs | Application mobile PWA (V2) |

# 2. Fonctionnalités détaillées

## 2.1 Espace lecteur (Frontend public)

Page d'accueil

- Article hero mis en avant avec grande image de couverture

- Grille d'articles récents organisée par rubrique

- Barre de navigation avec accès aux rubriques principales

- Barre de recherche full-text visible en permanence

- Footer avec mentions légales, abonnement newsletter, liens rubriques

Page article

- Mise en page éditoriale avec typographie soignée (serif pour le corps)

- Indicateur de temps de lecture estimé

- Barre de progression de lecture (scroll indicator)

- Boutons de partage social (X, LinkedIn, copier le lien)

- Articles similaires suggérés en bas de page

- Paywall progressif pour le contenu premium

Navigation & découverte

- Pages de rubrique (catégorie) avec listing paginé

- Pages de tag pour regrouper les articles par thème

- Page auteur avec biographie et liste des articles

- Recherche full-text (Algolia ou pg_search)

## 2.2 Backoffice éditorial (CMS)

Éditeur de contenu

- Éditeur riche WYSIWYG (Tiptap ou Slate.js)

- Support : texte formaté, titres, images inline, vidéos intégrées, citations, liens

- Gestion des médias : upload, compression automatique, CDN

- Aperçu temps réel de l'article avant publication

Workflow éditorial

| Brouillon | En relecture | Planifié | Publié |
| --- | --- | --- | --- |
| Rédaction en cours | Soumis pour validation | Date de publication définie | Visible pour les lecteurs |

## 2.3 Monétisation

- Modèle freemium : X articles gratuits par mois, suite en abonnement

- Abonnement mensuel / annuel via Stripe Checkout

- Espace abonné : articles sauvegardés, historique, gestion de l'abonnement

- Newsletter hebdomadaire pour les abonnés (Resend ou Brevo)

# 3. Architecture technique

## 3.1 Stack recommandée

| Couche | Technologie recommandée | Alternatives |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 (App Router) | Nuxt 3, Remix |
| CMS / Backend | Payload CMS (headless) | Sanity, Directus, Strapi |
| Base de données | PostgreSQL | MySQL, PlanetScale |
| Authentification | NextAuth.js / Payload auth | Clerk, Auth0 |
| Médias / CDN | Cloudflare R2 + CDN | AWS S3 + CloudFront |
| Recherche | Algolia ou pg_search | Typesense, Meilisearch |
| Paiement | Stripe | — |
| Email | Resend | Brevo, Mailgun |
| Analytics | Plausible ou Umami | Google Analytics 4 |
| Hébergement | Vercel (frontend) | Railway, Fly.io |

## 3.2 Modèle de données principal

Les entités principales de la base de données sont les suivantes :

| Entité | Champs principaux | Relations |
| --- | --- | --- |
| Article | titre, slug, contenu, extrait, image_hero, statut, date_publication | Appartient à un Auteur, plusieurs Catégories, plusieurs Tags |
| Auteur | nom, bio, photo, email, rôle (admin/rédacteur) | A plusieurs Articles |
| Catégorie | nom, slug, description, couleur | A plusieurs Articles |
| Tag | nom, slug | A plusieurs Articles (M:N) |
| Utilisateur | email, nom, statut_abonnement, date_fin_abonnement | Peut sauvegarder des Articles |
| Média | url, alt, taille, type, largeur, hauteur | Utilisé dans les Articles |

## 3.3 Exigences de performance

- Largest Contentful Paint (LCP) < 2,5 secondes

- Cumulative Layout Shift (CLS) < 0,1

- First Input Delay (FID) < 100 ms

- Score Lighthouse > 90 sur les 4 métriques (Performance, Accessibilité, SEO, Bonnes pratiques)

- Disponibilité cible : 99,9% (uptime SLA Vercel)

# 4. Roadmap de développement

Le projet est structuré en 4 phases progressives. Chaque phase est indépendante et livrerable séparément.

| Phase | Objectif | Composants clés | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Fondations & stack | Stack, repo, auth admin, modèle de données, CI/CD | 3 semaines |
| Phase 2 | Lecture & navigation | Accueil, page article, rubriques, recherche, SEO | 4 semaines |
| Phase 3 | CMS & publication | Éditeur riche, médias, workflow, newsletter | 4 semaines |
| Phase 4 | Monétisation & croissance | Paywall, Stripe, analytics, performances, PWA | 5 semaines |

## 4.1 Jalons et livrables

| Jalon | Livrable | Critère d'acceptation |
| --- | --- | --- |
| J1 | Environnement de développement configuré, premier déploiement | URL de staging accessible |
| J2 | Frontend public complet (lecture, navigation, SEO) | Score Lighthouse > 85 |
| J3 | CMS opérationnel, premier article publié depuis le backoffice | Workflow brouillon → publié fonctionnel |
| J4 | Mise en production complète avec abonnement actif | Premier paiement Stripe réel traité |

# 5. Exigences non fonctionnelles

## 5.1 Sécurité

- Authentification sécurisée (JWT, sessions HTTPS uniquement)

- Protection CSRF sur tous les formulaires

- Données sensibles (mots de passe, tokens) chiffrées au repos

- Conformité RGPD : consentement cookies, droit à l'oubli, politique de confidentialité

- Rate limiting sur les API publiques pour prévenir les abus

## 5.2 SEO & accessibilité

- Métadonnées Open Graph et Twitter Card sur chaque article

- Sitemap.xml généré dynamiquement et soumis à Google Search Console

- Données structurées JSON-LD (schema.org Article, BreadcrumbList)

- Conformité WCAG 2.1 niveau AA pour l'accessibilité

- Support du mode sombre (dark mode) natif via prefers-color-scheme

## 5.3 Maintenance et évolutivité

- Documentation technique maintenue à jour (README, ADRs)

- Tests unitaires sur les composants critiques (couverture > 70%)

- Gestion des erreurs et logging centralisé (Sentry ou équivalent)

- Architecture modulaire permettant l'ajout de nouvelles rubriques sans refonte

# 6. Conditions commerciales

## 6.1 Budget prévisionnel

Le budget ci-dessous est indicatif et sera affiné lors du cadrage.

| Poste | Estimation (jours) | Coût HT estimé |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 — Fondations & stack | 10 j | [À définir] |
| Phase 2 — Lecture & navigation | 15 j | [À définir] |
| Phase 3 — CMS & publication | 15 j | [À définir] |
| Phase 4 — Monétisation & croissance | 20 j | [À définir] |
| Recette, tests & mise en production | 5 j | [À définir] |
| TOTAL | 65 j | [À définir] |

## 6.2 Modalités de paiement

- 30% à la signature du bon de commande

- 40% à la livraison de la Phase 2 (frontend public)

- 30% à la livraison finale et mise en production

## 6.3 Propriété intellectuelle

À la livraison finale et règlement complet, le client acquiert la pleine propriété du code source spécifique au projet. Les bibliothèques open-source utilisées restent soumises à leurs licences respectives. Le prestataire conserve le droit de mentionner la réalisation dans son portfolio.

## 6.4 Garantie & maintenance

- Garantie de 30 jours après livraison couvrant les bugs et anomalies de fonctionnement.

- Maintenance corrective et évolutive disponible sur devis séparé après la garantie.

Document soumis à validation — toute modification fera l'objet d'un avenant signé par les deux parties.

| Le Client | Le Prestataire |
| --- | --- |
| Nom, date et signature : | Nom, date et signature : |